## Slide 1: 实验室物资管理系统（二期） 第三次迭代成果展示
组别：Answer42
成员：叶方丹 冯冠宇 王赢绪 杨松涛 殷达

## Slide 2: 第三次迭代计划任务 ————申请采购，数据标签模块和单元测试
任务分工：
申请采购后端：杨松涛
数据标签前端：王赢绪 殷达
数据标签后端：叶方丹 王赢绪
Excel 导入导出接口：殷达
消息中心：冯冠宇
Account 及 Goods 部分单元测试：冯冠宇
Computing 部分单元测试：叶方丹

## Slide 3: 第三次迭代计划任务 ————申请采购，数据标签模块和单元测试
计划任务完成情况：
1.用户与管理员能正常使用申请采购，标记重要数据，邮件功能和销毁计算资源的功能
2.修改了一期的单元测试使得单元测试能正确运行

## Slide 4: 完成的额外任务
1.消息中心接口
2.修复了部分页面僵死的bug，修改了计算资源套餐的错误消息提醒
3.修改了用户列表部分的功能，去掉了不该显示的标签，以及加入对用户类型的判定